Gestión de Proyecto Software

David Mañas Vidorreta Ian Paul Ávila Matos Javier González Galindo María Lázaro Muñío Iván Escuín González Óscar Saboya Gómez 26-9-2018

Grupo 1: Lanzamiento del Proyecto (WaitLess)

Contenido

1	Introducción	2

2.	Roles Scrum	2

3.	Definición de “Hecho”	2

4.	Pila de Producto Inicia	2

4.1	Criterios de Satisfacción	2

4.2	Pila	3

4.3	GUI Entradas Prioritarias	4

5.	Primer Lanzamiento Y Grooming Inicial	5

# Introducción

En este documento se muestran los resultados de las reuniones realizadas para el lanzamiento del proyecto Waitless, perteneciente a la asignatura de Gestión de Proyecto Software, del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza.

# Roles Scrum

- Dueño del Producto: María Lázaro Muñío.

- ScrumMaster: Óscar Saboya Gómez.

- Equipo de Desarrollo: Todos los miembros del equipo de la asignatura.

# Definición de “Hecho”

La definición de “Hecho“ decidida por el equipo incluye los siguientes requisitos:

- Los tests unitarios se ejecutan correctamente.

- Los tests de integración se ejecutan correctamente.

- Los tests de GUI se ejecutan correctamente.

- Todas las funciones están comentadas en formato JSDoc.

- La funcionalidad está desplegada en producción.

- El trabajo de todos los miembros del equipo de desarrollo está totalmente integrado en cada sprint.

- El trabajo de cada miembro del equipo ha sido revisado por al menos otro miembro del equipo.

- Todo el equipo considera que para cada requisito se cumple sus criterios de aceptación.

- Validación manual del caso de uso.

- El jefe de producto ha validado y aceptado el requisito.

# Pila de Producto Inicia

## Criterios de Satisfacción

| Requisito | Condiciones de satisfacción |
| --- | --- |
| Ver Carta (nombre y precio) | Este requisito estará cumplido cuando se pueda ver una lista de todos los productos (platos y bebidas) que componen la carta del restaurante junto con su precio. |
| Seleccionar producto y cantidad | Este requisito estará cumplido cuando dada una lista de productos se pueda seleccionar uno de ellos e introducir la cantidad que se desea pedir. |
| Revisar y confirmar pedido | Este requisito estará cumplido cuando se pueda finalizar el pedido y se verifique que se ha realizado correctamente. |
| Ver pedido actual | Este requisito estará cumplido cuando se pueda visualizar una lista de productos seleccionados junto con sus cantidades y precio. |
| Modificar pedido | Este requisito estará cumplido cuando, dado un pedido realizado, se puedan eliminar productos, añadir productos o modificar cantidad de mismos y se verifique que realmente los cambios han sido efectuados y son visualizados. |
| Ver información detallada de cada entrada de la carta | Este requisito estará cumplido cuando, dada una lista de productos, se pueda visualizar los ingredientes de cada uno de ellos. |
| Añadir comentarios a los productos pedidos | Este requisito estará cumplido cuando se pueda añadir comentarios en cada uno de los productos seleccionados en el pedido. |
| Consultar pedidos pendientes | Este requisito estará cumplido cuando se pueda ver una lista de pedidos que quedan por realidad junto con su información. |
| Marcar comida/bebida como servida, preparada, pendiente … | Este requisito estará cumplido cuando en cada pedido se pueda marcar cada producto como pendiente, preparado o servido |
| Modificar menú | Este requisito estará cumplido cuando se pueda añadir o eliminar bebidas y crear, modificar o eliminar un plato del menú. |
| Recibir aviso del cliente | Este requisito estará cumplido cuando el camarero pueda ver un aviso que le permita saber qué cliente necesita de su servicio. |

## Pila

- Cliente: Hacer un pedido – XL

- Cliente: Buscar Información del Menú – M

- Trabajador: Consultar Pedidos Pendientes – M

- Trabajador: Marcar Comida/Bebida como servida, pendiente o preparada - L

- Cocinero: Modificar el Menú - M

- Camarero: Recibir aviso del cliente – M

- Cliente: Llamar al camarero – M

- Cliente: Pedir la cuenta – M

- Trabajador: Podrá activar/desactivar la elección de un plato – M

- Dueño: Podrá ver pedidos finalizados – M

- Trabajador: Podrá gestionar el Stock – L

- Dueño: Podrá ver un resumen de facturación – S

- Cliente: Podrá realizar una valoración del servicio – S

- Cliente: Podrá pagar con la plataforma

## GUI Entradas Prioritarias

# Primer Lanzamiento Y Grooming Inicial